PANDUAN MEETING

Pengembangan Web Base Bengkel

| Pimpinan Meeting | Bu Meikha Nurliani |
| --- | --- |
| Peserta | Tim Pusat & Tim Operasional Bengkel |
| Tanggal | 28 Juni 2026 |
| Tujuan | Menyelaraskan SOP operasional dengan fitur sistem web bengkel |

# BAGIAN 1 — PEMBUKA MEETING (± 5 Menit)

Sampaikan konteks singkat kepada seluruh peserta:

"Meeting ini bertujuan menyelaraskan SOP operasional dengan fitur yang sedang dibangun di sistem web bengkel. Kita sudah kumpulkan 10 pertanyaan teknis dari tim developer — 6 sudah dijawab via grup WA dan 4 masih perlu kepastian resmi hari ini agar pengembangan bisa dilanjutkan."

Agenda meeting:

Konfirmasi resmi jawaban yang sudah masuk dari grup WA

Keputusan untuk 4 pertanyaan yang belum terjawab

Paparan temuan teknis dari analisis sistem

Penetapan prioritas pengerjaan fitur

# BAGIAN 2 — REKAP: YANG SUDAH TERJAWAB (± 10 Menit)

Minta peserta mengkonfirmasi atau mengoreksi jawaban-jawaban berikut secara resmi:

| No | Pertanyaan | Jawaban dari Tim | Narasumber | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q5 | Jika invoice direvisi, komisi mekanik ikut berubah? | Ya, ikut berubah otomatis | Mas Amil | ✅ Sesuai sistem |
| Q6 | Garansi comeback — mekanik dapat komisi? | Mekanik sama = tidak dapat komisi. Mekanik beda = dapat komisi dari persentase mekanik sebelumnya. | Mas Amil | ✅ Perlu dikode |
| Q7 | Definisi & durasi garansi servis? | • Garansi 7 hari (standar), max 14 hari untuk kondisi tertentu • Berlaku jika ada paket servis + pembelian part di bengkel • Supervisor bisa override dengan persetujuan | Pak Marshell | ✅ Perlu dikode |
| Q8 | Customer bisa multi payment method dalam 1 transaksi? | Bisa (contoh: sebagian tunai + sebagian transfer) | Mba Dianra | ✅ Perlu dikode |
| Q9 | Ada mekanisme uang muka (DP)? | • Hanya untuk servis besar/mesin atau sparepart inden • Minimal DP 50% | Mas Amil | ✅ Perlu dikode |
| Q1 | Refund servis yang sudah lunas — bagaimana alurnya? | • Transaksi closed tidak bisa dihapus/diubah • Stok kembali via pembelian dari pelanggan • Uang kembali jika part masih baik • Revisi dilakukan di input baru, input lama diberi keterangan tambahan | Mba Indry | ✅ Perlu dikode |

# BAGIAN 3 — YANG BELUM TERJAWAB — MINTA KEPUTUSAN HARI INI (± 20 Menit)

⚠  Bagian ini adalah INTI dari meeting. Tanpa keputusan dari 4 pertanyaan di bawah, pengembangan sistem tidak bisa dilanjutkan tanpa risiko harus diulang/dibongkar.

## PERTANYAAN A  Kapan stok sparepart dipotong saat servis?

Ini sangat kritis untuk laporan stok yang akurat. Jika timing salah, stok bisa minus atau semu.

Pilihan yang perlu diputuskan:

(A) Saat sparepart ditambahkan ke work order (saat input) → stok terpotong meski servis belum tentu jadi

(B) Saat mekanik selesai mengerjakan → stok terpotong setelah kerja nyata dilakukan

(C) Saat kasir menerima pembayaran → stok terpotong hanya jika lunas

(D) Saat motor diambil customer → paling aman tapi paling telat

📌  Catatan teknis: Sistem lama (Access FITMOTOR) memotong stok via VBA saat pengerjaan (opsi B). Jika keputusan berbeda, perlu migrasi ulang data historis.

Keputusan Resmi: ____________________________________________________________________________

## PERTANYAAN B  Pembatalan servis setelah part diinput (belum bayar) — stok otomatis kembali?

Saat ini, baik di sistem baru maupun di sistem lama Access, stok TIDAK kembali otomatis saat servis dibatalkan. Ini adalah gap kritis yang berpotensi menyebabkan laporan stok tidak akurat.

Pilihan yang perlu diputuskan:

Apakah stok langsung kembali otomatis saat kasir klik "batalkan"?

Atau perlu approval kepala bengkel terlebih dahulu sebelum stok dikembalikan?

Siapa yang bertanggung jawab jika stok hilang karena cancel tidak tercatat?

📌  Catatan teknis: Jika diputuskan stok kembali otomatis, perlu tambah kolom status_stok di tabel servis_barang.

Keputusan Resmi: ____________________________________________________________________________

## PERTANYAAN C  Siapa yang berhak memberikan diskon? Berapa batas nominal kasir?

Di sistem terdapat kolom diskon_source (member/promo/manual) dan tabel master_diskon_periode. Tanpa batas approval, ada risiko fraud diskon dan margin yang tidak terkontrol.

Pilihan yang perlu diputuskan:

Diskon otomatis (member/promo terjadwal) → sistem langsung, tidak butuh approval

Diskon manual ≤ batas X% → kasir bisa langsung (batas % perlu ditetapkan)

Diskon manual > batas X% → wajib approval PIN/tanda tangan kepala bengkel

📌  Catatan teknis: Minta tim pusat menetapkan: berapa % batas maksimal kasir bisa beri diskon mandiri?

Keputusan Resmi: ____________________________________________________________________________

## PERTANYAAN D  Customer beli sparepart di counter, lalu minta dipasang di servis — bagaimana?

Contoh kasus: Customer beli oli di kasir counter, lalu minta mekanik pasangkan di motor yang sama. Risiko: stok dipotong 2x — sekali di penjualan counter, sekali di work order servis.

Pilihan yang perlu diputuskan:

Apakah skenario ini diperbolehkan atau dilarang?

Jika diperbolehkan: part dari counter harus ditandai "bawa sendiri" di work order agar tidak potong stok lagi

Siapa yang berwenang tandai bahwa part sudah dibeli dari counter?

📌  Catatan teknis: Tanpa mekanisme ini, laporan stok bisa minus atau double-count.

Keputusan Resmi: ____________________________________________________________________________

# BAGIAN 4 — TEMUAN DARI ANALISIS SISTEM (± 10 Menit)

Informasi berikut disampaikan sebagai temuan dari sisi teknis agar keputusan tim pusat didasarkan pada kondisi sistem yang sebenarnya.

## A. Yang SUDAH Berjalan Dengan Baik di Sistem Baru

Stok servis dicatat terpisah (tipe='4') — lebih baik dari sistem Access lama yang tidak terlihat di kartu stok

Alur status servis lengkap: datang → diproses → selesai → bayar → cancel

Komisi mekanik dihitung real-time (sesuai SOP yang dikonfirmasi mas Amil)

Laporan komisi mekanik sudah tersedia

Mekanik sudah menggunakan kode/ID, bukan nama bebas (sesuai sistem Access)

## B. Gap yang Belum Ada dan Perlu Keputusan Dulu Sebelum Dikode

| Gap / Kekurangan | Dampak Bisnis | Keputusan yang Dibutuhkan |
| --- | --- | --- |
| Stok tidak kembali saat servis dibatalkan | Laporan stok tidak akurat, potensi selisih fisik | Siapa approve, kapan stok dikembalikan |
| Garansi belum punya field/kolom khusus (hanya dari catatan teks) | Sulit lacak historis dan jangka waktu garansi | Pakai field is_garansi atau tabel garansi terpisah? |
| Uang muka (DP) belum ada di sistem | Tidak bisa catat pembayaran parsial di awal | Alur: kasir → work order → pelunasan |
| Multi payment belum dikode | Customer tidak bisa bayar split (tunai + transfer) | Metode apa saja yang diterima? |
| Approval diskon belum ada | Risiko fraud, margin turun tidak terkontrol | Batas % per level jabatan |
| Override masa garansi oleh supervisor belum ada alur approval | Garansi bisa diterima tanpa kendali | Siapa yang approve, log tercatat di mana? |

# BAGIAN 5 — REKOMENDASI PRIORITAS PENGERJAAN (± 5 Menit)

Minta persetujuan tim pusat atas urutan pengerjaan berikut:

PRIORITAS 1 — Minggu Ini (Kritis)

• Mekanisme stok saat servis dibatalkan → paling berisiko menyebabkan selisih stok nyata

• Approval diskon → cegah kebocoran margin sejak awal operasional

PRIORITAS 2 — Minggu Depan

• Garansi: field khusus + alur override supervisor dengan log persetujuan

• Multi payment kasir (tunai + transfer dalam 1 transaksi)

PRIORITAS 3 — Setelah Itu

• Uang muka (DP): alur pembayaran parsial → work order → pelunasan

• Part beli counter + pasang di servis: penanda "bawa sendiri" agar tidak double potong stok

# BAGIAN 6 — PENUTUP MEETING

Sebelum menutup meeting, pastikan hal berikut sudah tercatat:

☐  Jawaban resmi dan tertulis untuk 4 pertanyaan yang belum terjawab (Pertanyaan A, B, C, D)

☐  Urutan prioritas pengerjaan fitur disepakati bersama

☐  Nama PIC yang bisa dihubungi untuk klarifikasi teknis selanjutnya

☐  Jadwal review progress berikutnya (disarankan 1–2 minggu ke depan)

"Dari 10 pertanyaan yang kita kirim, 6 sudah ada jawaban dan sudah bisa mulai dikode. 4 pertanyaan lagi membutuhkan keputusan resmi hari ini karena menyangkut alur uang, stok, dan wewenang. Kalau tidak ada keputusan, developer tidak bisa lanjut tanpa risiko harus bongkar ulang di kemudian hari. Terima kasih atas waktu dan masukan dari semua pihak."

Tanda Tangan Keputusan:

| Pimpinan Meeting | Tim Pusat | Tim Operasional |
| --- | --- | --- |
| Bu Meikha Nurliani | ________________ | ________________ |

Dokumen dibuat: 28 Juni 2026  |  Web Bengkel FitMotor  |  Konfidensial